Załącznik nr 6

UMOWA NR ……../STBS/DZE/2024

zawarta w Szczecinie w dniu	2024 roku pomiędzy

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, wpisanym pod numerem 0000157810 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8521850722, REGON: 811015666,                 o kapitale zakładowym   w wysokości: …………………………. zł, w imieniu którego działają:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..,

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………… ………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………..

zwanym dalej w treści Wykonawcą.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczną w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu na podstawie Kodeksu cywilnego (znak: P…./DZE/2024) o wartości niższej niż kwota 130 000,00 zł (bez podatku od towarów i usług) na usługi, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sukcesywne sporządzanie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, inwentaryzacji budowlanych budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży w zasobach własnych oraz zarządzanych przez Zamawiającego położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wykaz tego zasobu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega, z uwagi na ewentualne zmiany związane z położeniem i liczebnością nieruchomości stanowiących zasób własny lub zarządzany w imieniu Gminy przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, że liczba nieruchomości wyszczególnionych w załączniku nr 1 lub ich adresy mogą ulec zmianie. O każdej ewentualnej zmianie treści załącznika nr 1, Wykonawca będzie informowany w formie pisemnej i zmiana taka, jako objęta przedmiotem umowy, nie wymaga zawarcia aneksu. Załącznik z wykazem nieruchomości służy zobrazowaniu lokalizacji zasobu, co nie oznacza jednak, że we wszystkich nieruchomościach objętych wykazem będą wykonywane inwentaryzacje objęte niniejszą umową, gdyż będzie to wynikać               z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługują                          w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży zawierających m.in:

        - opis techniczny budynku, lokalu i pomieszczenia gospodarczego będącego przedmiotem inwentaryzacji, zawierający m.in. informacje o adresie, roku budowy, położeniu lokalu (oznaczenie kondygnacji słownie oraz cyfrą arabską na której znajduje się wejście do lokalu według wymagań stawianych przy ujawnianiu lokali     w bazie danych ewidencji gruntów i budynków), rodzaju materiałów, z których lokal jest wybudowany, wyposażeniu w urządzenia oraz instalacje;

        - fragment rzutu kondygnacji budynku z zaznaczonym planem lokalu - w formacie A4;

        - wyszczególnienie i zestawienie pomieszczeń wraz z podaniem ich powierzchni użytkowych oraz ich zwymiarowaniem a w przypadku lokali mieszkalnych, użytkowych powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości dodatkowo podanie powierzchni lokalu po obrysie podłogi;

        - informację o tym, czy lokal spełnia wymogi przewidziane dla lokalu samodzielnego zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;

        - zaznaczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych;

        - protokół pomiaru powierzchni, obejmujący m.in. informację o sposobie ogrzewania lokalu, pomieszczeniach do niego przynależnych, składowych i pomocniczych;

        - kartotekę ewidencyjną lokalu (w 2 egzemplarzach na sztywnym papierze) - wzór karty stanowi załącznik nr 2; zawierającej opis lokalu będącego przedmiotem inwentaryzacji, ze wskazaniem m.in. informacji o adresie, instalacjach, położeniu lokalu (oznaczenie kondygnacji słownie oraz cyfrą arabską, na której znajduje się wejście do lokalu według wymagań stawianych przy ujawnianiu lokali w bazie danych ewidencji gruntów i budynków) - numeracja poszczególnych pomieszczeń (odpowiadająca danemu lokalowi mieszkalnemu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara (opis pomieszczeń np.: Pokój I, Pokój II, Kuchnia, Przedpokój itp.); protokół pomiaru powierzchni lokalu, obejmujący m.in. informację o powierzchni użytkowe             j i mieszkalnej (w 2 egzemplarzach) - wzór protokołu stanowi załącznik nr 3; całość dokumentów również w wersji elektronicznej (w 1 egzemplarzu);

        - ze względu na rodzaj i charakter inwentaryzowanych lokali oraz występującą możliwość powstania błędu z tytułu stosowanej metody pomiarowej oraz używanego przyrządu pomiarowego, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do inwentaryzowanej powierzchni użytkowej lokalu, Wykonawca ma obowiązek w ramach podejmowania ostatecznej decyzji co do wskazywania wielkości inwentaryzowanej powierzchni użytkowej lokalu brać pod uwagę dotychczasowe ustalenia Zamawiającego dotyczące tej powierzchni (np. powierzchnię występującą w umowie najmu lokalu lub innych zbiorach danych);

        - datę sporządzenia inwentaryzacji i podpis osoby ją sporządzającej.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzanie inwentaryzacji budowlanych budynków wielorodzinnych, gospodarczych, wolnostojących zawierających m.in:

        - opis techniczny uwzględniający lokalizację, rodzaj i charakter budynku wraz              z podaniem liczby kondygnacji, wysokości i powierzchni użytkowej;

        - opis materiałów budowlanych, z jakich zostały wykonane poszczególne elementy budynku;

        - rzuty wszystkich kondygnacji naziemnych oraz podziemnych (przy sporządzaniu inwentaryzacji strychu, piwnic lub innych pomieszczeń przynależnych Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia wskazać użytkowników poszczególnych pomieszczeń lub ich części (o tym, jaki ma być zakres decydować będzie każdorazowo Zamawiający w zleceniu jednostkowym dotyczącym sporządzenia inwentaryzacji budowlanej) wraz z ich zwymiarowaniem - w formacie A3;

        - zaznaczenie przebiegu instalacji oraz umiejscowienia urządzeń sanitarnych;

        - zaznaczenie przebiegu przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;

        - przekrój pionowy budynku - przekrój przez wszystkie kondygnacje z zaznaczeniem wysokości punktów m.in. takich jak: rzędne posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, gzymsów, dachu, poziomu terenu;

        - informacje o sposobie ogrzewania lokali, pomieszczeniach przynależnych, składowych    i pomocniczych;

        - zestawienie powierzchni użytkowej lokali i całego budynku/budynków (nieruchomości);

        - w przypadku lokali niewyodrębnionych fragment rzutu kondygnacji wraz z planem               i opisem technicznym lokalu (format A4) zawierający m.in. informacje o adresie, roku budowy, położeniu lokalu (oznaczenie kondygnacji słownie oraz cyfrą arabską na której znajduje się wejście do lokalu według wymagań stawianych przy ujawnianiu lokali w bazie danych ewidencji gruntów i budynków), rodzaju materiałów z których lokal jest wybudowany, wyposażeniu w urządzenia oraz instalacje - powyższe wykorzystywane   w procedurze uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu;

        - zaznaczenie na rzutach poszczególnych kondygnacji przebiegu granic działki na której posadowiony jest inwentaryzowany budynek wg danych z ewidencji gruntów budynków i lokali oraz informacji o właścicielu lokalu wg dyspozycji Zamawiającego;

        - ze względu na rodzaj i charakter inwentaryzowanych nieruchomości i lokali oraz występującą możliwość powstania błędu z tytułu stosowanej metody pomiarowej oraz używanego przyrządu pomiarowego, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do inwentaryzowanej powierzchni użytkowej lokalu, Wykonawca ma obowiązek                   w ramach podejmowania ostatecznej decyzji co do wskazywania wielkości inwentaryzowanej powierzchni użytkowej lokalu brać pod uwagę dotychczasowe ustalenia Zamawiającego dotyczące tej powierzchni (np. powierzchnię występującą    w umowie najmu lokalu lub innych zbiorach danych);

        - w przypadku lokali wyodrębnionych - Wykonawca zobowiązany jest w ramach prowadzonych prac wskazać na rzutach kondygnacji niezbędne informacje o lokalu jak w przypadku lokali niewyodrębnionych tj. m.in. układ przejść i dojść wewnątrz lokalu do poszczególnych pomieszczeń, usytuowanie ścian wewnętrznych). Wskazanie powierzchni użytkowej lokalu co do jej wartości oraz miejsca na rzutach następuje po uprzednich uzgodnieniach z Zamawiającym poczynionych przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia;

        - przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym w celu dokonania dodatkowych ustaleń, o których mowa wyżej, związanych z wykonywaną inwentaryzacją gwarantujących sprawne wykonanie zamówienia.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie dostarczonych Wykonawcy zleceń jednostkowych, sporządzonych w formie pisemnej i przekazanych Wykonawcy w zależności od wyboru Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ……………………, w których podana zostanie między innymi:

        - data wystawienia zlecenia,

        - informacja o adresie nieruchomości;

        - informacja o szacunkowej (wynikającej z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji) liczbie m2 do zinwentaryzowania;

        - informacja o czasie przeznaczonym na wykonanie danego zlecenia jednostkowego. Wykonawca wykonuje inwentaryzację pomieszczeń budynku i lokali w ramach samodzielnych działań na nieruchomości związanych z dotarciem do tych pomieszczeń. Dopuszcza się w uzasadnionych sytuacjach wsparcie tych działań przez Zamawiającego poprzez udostępnienie Wykonawcy stosownego pisma informacyjnego kierowanego do użytkowników lokali;

        - wskazanie osoby, która w imieniu Zamawiającego dokona odbioru wykonanych prac.

- Z uwagi na rodzaj i charakter inwentaryzowanych lokali oraz występującą możliwość powstania błędu z tytułu stosowanej metody pomiarowej oraz używanego przyrządu pomiarowego, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do inwentaryzowanej powierzchni użytkowej lokalu, Wykonawca przyjmie, wskazując powierzchnię użytkową lokalu, dotychczasowe pomiary Zamawiającego dotyczące tej powierzchni (np. powierzchnię występującą w umowie najmu, lokalu lub innych zbiorach danych), o ile mieścić się one będą w zakresie obmiarów możliwych do przyjęcia przez Wykonawcę.

- Przed rozpoczęciem wykonywania zamówienia, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym w celu dokonania dodatkowych ustaleń, o których mowa powyżej, związanych z wykonywaną inwentaryzacją gwarantujących sprawne wykonanie zamówienia.

- Zamawiający planuje, że do końca 2026 roku zleci w ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia ok. 64 000 m2 do inwentaryzacji.

- Zamawiający zastrzega, że ilość podana w ust. 7 jest wielkością szacunkową i nie stanowi ona ani maksymalnej, ani minimalnej ilości metrów do inwentaryzacji, gdyż ta wynikać będzie z faktycznego, bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

- Sporządzoną inwentaryzację, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać                          w czytelnej formie pisemnej w 3 egzemplarzach i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy dostarczone dokumenty będą nieczytelne lub zawarte w nich dane będą nieprawidłowo podane (np. opis wymiarów mało przejrzysty, czytelny, błędnie podsumowane wartości itp.), Wykonawca jest zobowiązany poprawić rysunki i ponownie dostarczyć do Zamawiającego.

- Wykonawca dokonuje obmiaru powierzchni lokali, zgodnie z wytycznymi zawartymi   w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.,              poz. 1234 z późn. zm.), chyba że Zamawiający wskaże, w zależności od potrzeb, którym służyć ma inwentaryzacja, inną podstawę dokonania pomiarów.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zleceniem jednostkowym               w terminie określonym przez Zamawiającego w treści zlecenia jednostkowego, który będzie uzależniony od wielkości, charakteru i zakresu prac, nie dłuższym jednak niż 30 dni od otrzymania zlecenia jednostkowego. Przy inwentaryzacjach:

1) 	lokali mieszkalnych obejmujących większą ilość adresów, termin określony                            w zleceniu

jednostkowym może być dłuższy (nie dłuższy jednak niż 60 dni od otrzymania zlecenia), w zależności od zakresu inwentaryzacji do wykonania,

2) 	budynków mieszkalnych termin określony w zleceniu jednostkowym może być dłuższy (nie dłuższy jednak niż 120 dni od otrzymania zlecenia jednostkowego),                  w zależności od kubatury i zakresu prac do wykonania.

2. Termin realizacji prac wskazany w zleceniu jednostkowym może ulec wydłużeniu na pisemny wniosek Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że dotrzymanie wskazanego terminu, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, nie jest możliwe. W takiej sytuacji Zamawiający, w przypadku stwierdzenia obiektywnych przeszkód w realizacji zlecenia                 w stosunku do terminu pierwotnie wskazanego w zleceniu jednostkowym, może wyrazić pisemnie zgodę na wydłużenie tego terminu, określając jednocześnie nowy termin realizacji prac, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni. W przypadku inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, dla których pierwotny termin realizacji wynosił:

1)	60 dni - termin ten może być maksymalnie wydłużony do 80 dni,

2)	120 dni - termin ten może być maksymalnie wydłużony do 150 dni,

licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia jednostkowego. Za przyczynę uniemożliwiającą wykonanie zlecenia jednostkowego w zakreślonym terminie uznany może zostać w szczególności niezależny od Wykonawcy brak możliwości dostępu  do danego lokalu czy nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania usługi podając przyczynę opóźnienia oraz czas o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami ustawy    z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami wykonawczymi wydanych na podstawie ww. ustawy jak również zgodnie z obowiązującymi Normami                 i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej i oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności i kwalifikacje wymagane dla realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku sporządzania inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych, w tym również lokali powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości, Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się uwzględniać regulacje ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                      i o zmianie Kodeksu cywilnego, dotyczące określania powierzchni użytkowej lokali,                    z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 9.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje wymagane dla realizacji prac, objętych zakresem niniejszej umowy.

§4

          - Strony ustalają cenę jednostkową za 1 m2 zinwentaryzowanej powierzchni w wysokości …………. zł brutto (słownie: …………………………. złotych), w tym podatek od towarów    i usług VAT ...%.

          - Rozliczenie stron następować będzie w oparciu o faktury/rachunki składane przez
Wykonawcę. Faktura/rachunek obejmować będzie rzeczywistą ilość m2 wykonanej
inwentaryzacji, sprawdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego
i przyjętej bez zastrzeżeń, oraz cenę brutto za wykonanie jednego m2 inwentaryzacji.

3.	Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych.
Niniejsza zgoda Zamawiającego stanowi akceptację faktur elektronicznych, o których
mowa w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT. Faktury VAT w formacie „.pdf” Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu na adres email: firmy@stbs.pl

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

- Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,                 z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej fakturze zostanie wskazany inny numer rachunku niż w wykazie, płatność zostanie przez Zamawiającego dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli w wykazie nie będzie ujawniony nr rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu jego ujawnienia. Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość naliczanie odsetek.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku, po dokonaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, protokolarnego odbioru dokumentacji sporządzonej zgodnie z § 1 umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że inwentaryzacja nie jest kompletna, zawiera jakieś braki lub jest sporządzona wadliwie, Wykonawca zobowiązany będzie stwierdzone uchybienia usunąć w terminie 3 dni. Wynagrodzenie w takiej sytuacji płatne będzie po zadośćuczynieniu temu obowiązkowi i sporządzeniu protokołu odbioru inwentaryzacji po jej poprawieniu.

- Rozliczenie stron następować będzie w formie bezgotówkowej z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,                z dniem 1 marca każdego kolejnego roku obowiązywania umowy, poczynając od 2026 roku, w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, wymaga wystąpienia ze stosownym pisemnym wnioskiem i wykazania, że zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę. Zmiana taka jeżeli miałaby powodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie może nastąpić wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca wykaże zasadność dokonania zmiany.

§5

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy lub powstałe przy jej realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej.

- W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu Cywilnego z wszelkich obowiązkowych świadczeń.

§6

1. 	Z chwilą podpisania protokołu o którym mowa w § 4 ust. 6 i przyjęcia bez zastrzeżeń wykonanej inwentaryzacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do dzieł posiadających charakter autorski w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                         o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonanych przez Wykonawcę w wyniku realizacji niniejszej umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) 	zwielokrotnianie i utrwalanie graficznej wersji utworu (ksero lub techniki informatyczne lub cyfrowe niezależnie od ilości egzemplarzy),

2) 	wprowadzenie do pamięci komputera,

3) 	wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

4) 	posługiwanie się dokumentacją przy wykonywaniu remontu, przebudowy
nieruchomości lub jej adaptacji a w szczególności powoływanie się na tę
dokumentację przy zlecaniu prac budowlanych i udostępnianie dokumentacji
wykonawcom robót,

5) udostępnianie dokumentacji właścicielom nieruchomości, której inwentaryzacja
dotyczy, w tym wspólnotom mieszkaniowym, organom administracji publicznej,
notariuszom, sądom oraz stronom czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem
jest dana nieruchomość.

- Zamawiający może dokonywać niezbędnych zmian w przekazanej dokumentacji, zgodnie  z celem niniejszej umowy.

- Ustalone niniejszą umową wynagrodzenie obejmuje również przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z korzystaniem z dzieła na polach eksploatacji, wymienionych powyżej.

§7

1.	Ustala się, że w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz
w czynnościach odbiorowych, osobami uprawnionymi są:

        - ze strony Zamawiającego: osoba wskazana w zleceniu jednostkowym

        - ze strony Wykonawcy: …………………….. nr tel ……………….

2.	Zmiany w zakresie osób wyżej wskazanych wymagają pisemnego poinformowania
drugiej strony i nie jest w tym zakresie wymagane zawarcie pisemnego aneksu do
umowy.

§8

- Umowa obowiązuje na czas oznaczony od dnia 02.01.2025 r. do dnia 31.12.2026 r.

- Strony ustalają, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie                     z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień.

- W przypadku ustania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, strony dokonają rozliczenia wykonanych przed datą odstąpienia i protokolarnie odebranych bez zastrzeżeń zleceń jednostkowych.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania niniejszej umowy umowę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy i posiadanego mienia, obejmującą pracowników i osoby trzecie, za szkody mogące powstać w związku z jej realizacją, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 000,00 zł.

- Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, jego pracowników oraz inne osoby, jeżeli powierzy im wykonanie czynności związanych z niniejszą umową (w tym podwykonawców).

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 zakończy swoją ważność przed dniem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy dotychczasowej na co najmniej ww. sumę ubezpieczenia, tak aby zapewnić kontynuację ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy na wskazanym wyżej poziomie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1,2 lub 3, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10

- Okres gwarancji i rękojmi na prace objęte zleceniami jednostkowymi realizowane                    w ramach niniejszej umowy wynosi 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy)                      i biegnie dla poszczególnych prac (inwentaryzacji) od dnia ich protokolarnego odbioru (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru).

- Warunki gwarancji dot. zasad i terminów usuwania wad (usterek) znajdą odpowiednie zastosowanie także   w odniesieniu do wad (usterek) zgłaszanych w ramach rękojmi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, przy czym zapis ten nie zawęża odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na mocy Kodeksu cywilnego                        w zakresie korzystniejszym dla Zamawiającego, niż przewidują to warunki gwarancji.

- Zapisy ust. 1 - 2 nie ograniczają dalej idących uprawnień Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

§11

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych),

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek - w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych), licząc od następnego dnia po upływie terminu zakreślonego na ich usunięcie;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości                 10 000 zł.

2.	Łączna maksymalna kwota kar umownych, których Zamawiający będzie mógł
dochodzić od Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł, z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§12

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości  10 000 zł;

- karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót będących przedmiotem
umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 20,00 złotych (słownie:
dwadzieścia złotych) za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia - odsetki ustawowe.

§13

W przypadku zlecania części prac podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawcy. Podwykonawcy powinni posiadać wymagane umiejętności i kwalifikacje konieczne do realizacji czynności objętych umową.

§14

Zamawiający zastrzega, że wierzytelności pieniężne Wykonawcy, wynikające                    z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonanej czynności. Niedopuszczalne są zmiany podmiotowe po stronie Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 15

Zmiany postanowień w niniejszej umowie wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem ich nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

§ 17

Strony ustalają, że spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

- Korespondencja dla Zamawiającego kierowana będzie na adres Szczecińskiego TBS.              O każdej ewentualnej zmianie adresu Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę, wskazując nowy adres do korespondencji pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną.

- Korespondencja do Wykonawcy kierowana będzie na adres:

O każdej zmianie adresu do korespondencji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie wskazując nowy adres do korespondencji pod rygorem uznania korespondencji wysłanej pod ww. adres za skutecznie doręczoną.

§19

- Umowę   sporządzono   w   dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,   po  jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

- Załączniki do umowy i jej integralną część stanowią:

Załącznik Nr 1 - zestawienie zasobów zarządzanych przez Zamawiającego

Załącznik Nr 2 - wzór kartoteki ewidencji lokalu

Załącznik Nr 3 - wzór protokołu pomiaru powierzchni lokalu

Załącznik Nr 4 - umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Zamawiający 						 Wykonawca

Załącznik nr 4
do umowy	/STBS/DZE/2024

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a reprezentowanym przez:

- Grażynę Szotkowską - Prezesa Zarządu

- Mariusza Lewandowskiego - Dyrektora ds. zarządzania i eksploatacji zwaną dalej „Administratorem"

a

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Przetwarzającym",

łącznie określanymi dalej jako „Strony".

§1.

Dla potrzeb zawarcia i realizacji niniejszej umowy Strony wskazują następujące znaczenie pojęć:

- Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. Lz2016r. Nr 119, str. 1).

- Dane Osobowe - dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

3] Przetwarzanie Danych Osobowych - w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4) Organ nadzoru - niezależny organ publiczny ustanowiony do monitorowania stosowania Rozporządzenia 2016/679

§2

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679, w związku z zawarciem Umowy                z dnia	 r.(tzw. „Umowa główna")

- Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych.

- Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe.

- Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem  i niniejszą Umową.

- Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą środków technicznych lub organizacyjnych.

§4

1.	Celem powierzenia przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie Umowy

Głównej, zawartej dnia 	 r. nr 	/STBS/DZE/2024, której przedmiotem jest

sukcesywne sporządzanie, zgodnie z zapotrzebowaniem Administratora, inwentaryzacji budowlanych budynków i lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży w zasobach własnych oraz zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin i obejmuje operacje związane z przekazaniem Przetwarzającemu wymienionych w ust. 2 danych osobowych uprawnionych użytkowników lokali w celu umożliwienia mu kontaktu z tymi osobami lub/i weryfikacji czy osoba podpisująca protokół wykonania inwentaryzacji w lokalu jest faktycznie osobą do tego uprawniona -o ile okaże się to konieczne dla realizacji Umowy Głównej.

2.	Zakres przetwarzanych Danych Osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

- imię i nazwisko użytkownika lokalu,

- adres lokalu,

- nr telefonu użytkownika lokalu.

§5

Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań z niniejszej umowy wynikających.

§6

Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uważa się polecenie przetwarzania danych zawarte w Umowie Głównej, a także wskazówki lub instrukcje przekazywane przez Administratora w trakcie obowiązywania Umowy listownie lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy.

§7

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające te dane, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia 2016/679,              a w szczególności:

a) 	uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych w stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem,

b) 	zapewnia by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je zgodnie z poleceniem Administratora, w tym według jego wskazówek i instrukcji, w celach i zakresie przewidzianym w Umowie.

- Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po ustaniu Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

- Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i zobowiązuje udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679.

- Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679; w szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przekazywać Administratorowi informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie.

- Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o takim żądaniu w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania.

- Przetwarzający zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

- Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§8

- Jeżeli Przetwarzający zamierza powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych kolejnemu podmiotowi, zobowiązany jest uprzednio poinformować Administratora o takim zamiarze oraz o tożsamości podmiotu, któremu ma zamiar powierzyć przetwarzanie danych, charakterze powierzenia, zakresie danych i czasie trwania powierzenia i uzyskać pisemną zgodę Administratora na takie powierzenie (podpowierzenie).

- W przypadku wyrażenia zgody na podpowierzenie przetwarzania Danych Osobowych, podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy

Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy.

- Przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu umowy podpowierzenia              w terminie 3 dni od tego zdarzenia.

- Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.

- Jeżeli podwykonawcy którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków Ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie ich obowiązków spoczywa na Przetwarzającym.

§9.

- Administrator jest uprawniony do weryfikacji zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych.

- Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.

- Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.

§10.

- Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania Danych Osobowych.

- Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych jak za własne działania i zaniechania.

§11.

- Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający, zależnie od decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba prze obowiązujące przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie Danych Osobowych.

- Przez usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą.

- Usunięcie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione przez Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia o usunięciu Danych Osobowych w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora.

- Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje wygaśnięciem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących zasad postępowania po jej ustaniu.

§ 12.

1. Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym               w przypadku, gdy:

- organ nadzoru stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora,

- Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 9 Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania, określonych Umową lub obowiązującymi przepisami,

- Przetwarzający wykorzysta Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa, lub powierzy przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

§13.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy Rozporządzenia 2016/679.

- Spory związane z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Szczecińskiego TBS.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Przetwarzającego 			W imieniu Przetwarzającego